# 政府性投资项目基本建设流程图

# Text boxes

八、公共资源交易中心组织招投标

十、项目竣工验收

九、签订合同，组织施工建设

一、项目需列入年度政府投资计划，未列入计划的需出具县政府同意建设的批文或会议纪要

二、编制项目可研或项目建议书

报相关部门审批

编制可研报告

编制项目建议书

发改部门视情况组织专家评审，并出具专家评审意见

三、落实项目立项审批条件

用地、选址、节能等

符合公示条件的

按规定公示

项目立项申请

资金来源

落实情况

其  他

五、勘察、设计

四、发改部门办理立项批复

六、财政部门对预算进行财政评审

施工图设计，编制预算

七、发改部门核准招投标方式

单项  合同  估算价

施工＞400

公

开

招

标

万元

政府采购方式万元

勘察、设计≤100

施工≤400

勘察、设计＞100

监理≤100

监理＞100

有关设备材料采购：≤200

有关设备、材料采购＞200

九、压证，签订合同，合同备案，缴纳履约保证金

八、公共资源交易中心组织招投标

报建，办理质量、安全监督手续和施工许可证

十、组织施工建设

十一、资料归档、档案验收，项目竣工验收

竣工结（决）算的审计或评审，固定资产登记

十二、县发改局有选择进行项目后评